## Slide 1: Guía de comunicación para la implementación
El sistema operativo de recursos humanos

## Slide 2: Haz que tus empleados se conviertan en embajadores de Personio
▲ Formación del supervisor
Funcionalidades de Personio
Ajustes especificos de la empresa
Plan ejemplar de comunicación y formación
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
LANZAMIENTO
Supervisores
Empleados
Gerente de RR. HH.
▲ 1. Comunicación
Primer plan de proyecto
Participación en proyecto
MES 7
Difusión
Conocimiento
Participación
MES 8
Asimilación
Actualizaciones del projecto dos veces por semana
Estado del proyecto
Retos y reacciones a las decisiones
Test de Aceptación del Usuario
Sesiones semanales de retroalimentación
Webinarios para supervisores
Actualizaciones del proyectos dos veses al mes
Estado del proyecto
Sesiones semanales de dudas con RR.HH
Lanzamiento para RR.HH
Lanzamiento
▲ 1. Comunicación
Anunciar Personio
Alineación en la frecuencia de comunicación
▲ 1. Comunicación
Anunciar Personio
Mantenerse conectados
▲ 2. Comunicación
¿Qué viene?
¿Cuándo llegará?
Anunciar formación
▲ Formación RR.HH
Funcionalidades de Personio
Ajustes especificos de la empresa
Lanzamiento

## Slide 3: Empecemos por diseñar tu propio plan
Plan de proyecto
Principales hitos
Lanzamientos
XXX
Descripción breve
Participantes
Reuniones frecuentes

## Slide 4: Haz que tus empleados se conviertan en embajadores de Personio
Tu plan de comunicación y formación
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
LANZAMIENTO
MES 7
Difusión
Conomiento
Participación
MES 8
Asimilación